Zmluva o dielo 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: 
Správa mestskej zelene v Košiciach 

sídlo:
Rastislavova 79,040 0l Košice-Juh 

v zastúpení: 

Ing. Marta Popríková – riaditeľka
bank. spojenie:  
Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:
SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IČO: 
17 078 202 

DIČ: 
2021157556

IČ DPH: 
SK2021157556 

2. Zhotoviteľ:
xx
sídlo:
v zastúpení: 

bank. spojenie
: 

č. účtu:             

IČO:
DIČ: 

IČ DPH: 

II.  Preambula

                Zmluva sa uzatvára v zmysle § 108 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podlimitná zákazka.
III.  Predmet zmluvy

1. 
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo „XIX. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach – časť  Stanovište 2 – Vyšná úvrať“ v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (Príloha č. 1) a spracovanou projektovou dokumentáciou, predloženou objednávateľom a záväzok objednávateľ prevziať zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude spĺňať všetky požiadavky zverejnené vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 00.00.2026.
2. 
Pod predmetom zmluvy sa rozumie Obnova horizontálnych odvodňovacích vrtov (HV) ako objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach v časti Stanovište 2 – Vyšná úvrať.

Rozsah predmetu zmluvy:

V rámci stavby sa jedná o rekonštrukciu / obnovu troch horizontálnych odvodňovacích vrtov (označenie HV) a k nim prislúchajúci vsakovací (Zberná šachta) objekt. Objekty sú členené v rámci stavby ako samostatné objekty.

Stanovište č. 2 – ulica Vyšná úvrať

Druhé stanovište tvoria horizontálne vrty HV-337B (ako SO-05), HV-337A (ako SO-06), HV-337 (ako SO-07) a vsakovací objekt SO-08 Zberná šachta so vsakovacím vrtom. Stanovište je situované v rámci ulice Vyšná úvrať (Slivník) na parcelách vo vlastníctve mesta. Celková dĺžka HV bude 255bm. Odvodnenie vrtov bude zabezpečené objektom SO-08 Vsakovací objekt.

Územie časti XIX. Etapy obnovy HV a monitorovacích vrtov sa nachádza v lokalite Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na parcele 1662/10 pre „Stanovište 2“. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Furča a je vo vlastníctve Mesta Košice.

IV. Termín a spôsob plnenia zmluvy

1. 
Začatie prác:
do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy


2.
Termín ukončenia diela: do 30.10.2026
3.
Miesto uskutočnenia prác:  okres: Košice III, Obec: Košice - Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, parcela C KN č. 1662/10 – „Stanovište 2“.
4. 
Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zdokumentovať skutkový stav v blízkosti nadzemných  stavieb, jednoduchých stavieb, hospodárskych budov a sadových úprav. Práce realizovať tak, aby po ukončení realizačných prác bol navrátený ich pôvodný stav, ktorý bol pred začatím stavebných prác. 

5. 
Zhotoviteľ je povinný denne zaznamenávať do stavebného denníka vykonané práce                  a ostatné náležitosti vyplývajúce z realizačnej činnosti. 

6. 
Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu objednávateľa k prevzatiu jednotlivých ukončených objektov za účelom preukázania projektovanej dĺžky. 
7. 
Zhotoviteľ je povinný dodržať sklon projektovaného vrtu a určiť spôsob merania sklonu. 

8. 
Po vykonaní diela, zhotoviteľ zabezpečí porealizačné zamerania celej stavby na základe skutočne vykonaných prác a vypracovanie realizačnej správy.
9. 
Po ukončení vrtov v jednotlivých staveniskách vyzve zhotoviteľ zástupcu objednávateľa                          k prevzatiu ukončeného stavebného objektu. 

10. 
Zhotoviteľ je povinný spísať s objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.
11. 
Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať tak, že bude spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými EN STN a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
12.
S ohľadom na životnosť vrtov (cca 10 - 15 rokov) je potrebné pri vrtných prácach použiť pažnice s hrúbkou steny min. 5 mm.
V. Cena a platobné podmienky práce

1.
Cena za predmet zmluvy je: 

Cena bez DPH 23%                                  
00,00 €

    
DPH 23%                                     
     
00,00 €

    
Cena za zhotovenie diela s DPH 23%          00,00 €

2.
Cena sa môže upravovať iba v prípade naviac prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne (nepredvídané okolnosti), a len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou písomného dodatku, podľa príslušných záznamov v stavebnom denníku, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. 
V cene za predmet zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovovaným dielom vrátane všetkých nákladov zhotoviteľa na práce spojené s uvedením nielen staveniska, ale aj dotknutých pozemkov a komunikácií do pôvodného stavu tak, aby mohli byť užívania schopné na doterajší účel. 
3. 
Skutočne vykonané práce budú odsúhlasené zástupcom objednávateľa v stavebnom denníku. Fakturácia sa uskutoční za každý stavebný objekt samostatne po jeho realizácii v zmysle objektovej skladby uvedenej v projektovej dokumentácii a po protokolárnom prevzatí diela resp. jeho časti (stavebného objektu) objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a preberací protokol.

4. 
Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vystavené faktúry budú spĺňať náležitosti podľa zákona                         č. 222/2004 Z. z. o DPH. V prípade nesprávne vystavenej faktúry má objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas prepracovávania lehota splatnosti faktúry neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry. 

6. 
Zhotoviteľ do konečnej faktúry zahrnie všetky prípadné práce naviac, ktoré budú odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami počas realizácie, budú zapísané v stavebnom denníku a spracované formou dodatku k zmluve.

7. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 10 pracovných dní  od prevzatia diela.
8.
V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH v zmysle platnej legislatívy, potom cena uvedená v Prílohe č. 1 sa bude v takomto prípade považovať vo vzťahu k DPH za konečnú a nebude navýšená o hodnotu DPH.
VI. Záruka

1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách.
2. 
Záručná doba je 5 rokov na vykonané práce. 

3. 
Záruka na vykonané práce začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 

4. 
V prípade zistených vád diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady najneskôr do troch dni od uplatnenia písomnej reklamácie zo strany objednávateľa.
5. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady diela v lehote dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu vád. Ak nebude lehota dohodnutá, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu do 15 pracovných dní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela riadne a včas, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu ostáva nedotknutý.  

VII. Zmluvné sankcie
1. 
V prípade zhotoviteľom spôsobeného omeškania s plnením predmetu zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má v takom prípade povinnosť uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej zmluvnej ceny diela vo výške 50 € za každý deň omeškania. 

2 
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo požadovať                              od objednávateľa a objednávateľ povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,02 %                             z omeškanej platby, za každý deň omeškania. 

VIII. Zodpovednosť a súčinnosť zhotoviteľa a objednávateľa, náhrada škody

1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť škody spôsobené zhotoviteľom tretej strane na vlastné náklady. 

2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť práce podľa projektu, práce ktoré nevie zabezpečiť sám, zabezpečí prostredníctvom subdodávateľov na svoje náklady bez navýšenia dohodnutej ceny. 

3. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje predmetné práce realizovať podľa príslušných všeobecných a rezortných   predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, dodržiavanie predpisov BOZP a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením týchto predpisov objednávateľovi alebo tretím osobám.
4.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstraňovať vady diela zistené a označené objednávateľom v priebehu realizácie.
5.
Zhotoviteľ je povinný zamedziť prípadnej kontaminácii pôdy ropnými látkami a zabezpečí    uzavretý okruh výplachového média. 

6. 
Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi vzniknutými ich činnosťou, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.
Zhotoviteľ sa zaväzuje do desiatich dní po ukončení diela resp. stavebného objektu stavenisko uviesť do pôvodného stavu.  
8.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou V prípade, ak dôjde k takémuto znečisteniu, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu zašpinené komunikácie očistiť. 
9.
Zhotoviteľ je povinný požiadať pred realizáciou diela vytýčenie podzemných sietí, ktoré budú alebo môžu byť dotknuté výstavbou. 

10.
Technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Pavol Olejník- zamestnanec  Správy mestskej zelene v Košiciach. 
11. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.

12. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi                    v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel,                  na adresu objednávateľa.

14. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje v zmysle ods. 8 tohto článku. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

15. Nahradený subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu                     k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa ods. 8 tohto článku predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

16. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

IX. Ukončenie zmluvného vzťahu

1.
Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením        od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok. Nároky zmluvných strán vyplývajúce im z právnych predpisov tým nie sú dotknuté.  

2. 
Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou                 bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede je výpovedná doba jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

3.
Zmluvný vzťah  podľa tejto zmluvy môže skončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu.

X. Záverečné ustanovenia

1. 
Zmluvu možno zmeniť alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len písomnou formou podpísaním štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán. 

2.
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v SR a všeobecne záväzných  právnych predpisov SR.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnými rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa podriadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

4.
Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju zo slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

6.
Príloha tejto zmluvy je Cenová ponuka zhotoviteľa, predložená vo verejnej súťaži, výkaz výmer, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
7.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Košiciach, dňa 

         







          Ing. Marta Popríková
––––––––––––––––––––––––––––––                                ––––––––––––––––––––––––––––

                 za zhotoviteľa                                                                    za objednávateľa
5

